实验（实训）报告

| 学年学期： | 2025—2026学年第二学期 |
| --- | --- |
| 课程名称： | WEB项目实训开发 |
| 所在学院： | 数学与计算机科学学院 |
| 学生专业： | 计算机科学与技术 |
| 学生班级： | 2023级计算机科学与技术（专升本）2班 |
| 学生学号： | 20250751224 |
| 学生姓名： | 赵汝彬 |
| 指导教师： | 谭坤淋 |

实验报告说明

1．实验项目名称：要用最简练的语言反映实验的内容。

2．实验目的：目的要明确，要抓住重点。

3．实验内容与要求：根据具体教师布置的具体案例简要说明本实验所涉及的理论知识、实验题目和要求等。

4．实验步骤：写明具体上述实验方案的具体实施，包括实验过程中的记录、数据、代码和过程等，以及相应的分析。

5．实验结果：根据实验过程中得出的结果或结论。

6．字体字号：严格按照原始文件中的字号和字体填写，并注意格式

美观。标题使用宋体四号加粗，内容使用宋体小四，全部1.5倍行距。

7.电子版本需提交PDF版本。

8.文件名称以学号+姓名命名。

9.每个实验报告可以增加页，但必须是满页。

| 实验名称 | 项目开题报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 号 | 20250751224 | 姓 名 | 赵汝彬 | 专 业 | 计算机科学与技术 |
| 班 级 | 2023级2班 | 时 间 | 2026.03.23 | 地 点 | A9221 |
| 一、实验目的 进行项目分组，每组1~4人，组内成员能协调工作、能相互交流、相互讨论、相互协商、取长补短；确定项目名称及技术选型，完成开题报告；熟悉开发环境的搭建流程，掌握项目开发所需工具的安装与配置 - 二、实验环境 - 1.各自的电脑 三、实验内容 1.项目分组 （1）全班同学进行项目分组，每组1~4人，组内成员能协调工作、能相互交流、相互讨论、相互协商、取长补短。 （2）分组建议：每组建议选择一个组长，负责项目进度和团队成员任务分配；其他成员可根据个人兴趣或擅长技术分配前端、后端或测试等角色。 （3）分组方式：可通过兴趣方向、技术能力或随机方式进行分组。 2.确定项目名称及技术选型 （1）通过线上方式（如查阅文献、项目案例等）或线下调研了解项目背景； （2）结合实际需求和兴趣点，梳理可行的项目方向及功能需求； （3）根据调研结果确定项目名称，要求名称简洁明了且能反映项目内容； （4）选择适合项目的技术栈（如Vue+Node.js、Spring Boot+MySQL等）； （5）列出所需的开发工具和相关框架版本，形成完整的技术选型方案。 3.完成开题报告 （1）项目背景与开发目的； （2）项目总体功能； （3）采取的技术方法； （4）项目成果形式； （5）进度安排； （6）项目开发人员分工。 4.完成开发环境准备 （1）安装开发工具（如Visual Studio 2022、Visual Studio Code、Node.js、SQL Server 2022等），并完成环境变量配置； （2）安装必要的框架和依赖包（如Vue CLI、Express等）； （3）验证开发环境是否正常运行，例如创建一个简单的项目并运行； （4）整理环境搭建文档，记录工具版本和配置过程。 四、实验步骤 “声域友”KTV点歌系统项目开发实验步骤 项目名称：​ 声域友 项目组号：​ 4组 项目成员：​ 赵汝彬、唐彬程、唐家炫、林梓博 技术栈：​ Vue (前端) + C#/ASP.NET Core (后端) + SQL Server (数据库) 项目成果：​ PC管理端、移动业务端 (微信小程序) 核心目标：​ 遵循“前后端分离”架构，在18周内完成一个具备用户管理、歌曲点播、智能推荐等功能的现代化KTV点歌系统。 第一阶段：需求分析与技术预研 (第1-2周) 目标：​ 明确需求，统一环境，完成技术验证与原型设计。 项目启动与需求分解 (第1周)： 召开项目启动会，全体成员研读开题报告，达成共识。 需求细化：​ 将文档中“项目总体功能”的6大模块（用户管理、歌曲分类与检索、歌曲信息展示、点播与歌单管理、智能推荐、后台管理）分解为详细的功能点列表（User Story）。例如： 用户注册：输入用户名、密码、手机号 -> 系统验证 -> 返回成功/失败。 歌曲搜索：在搜索框输入关键词 -> 系统返回包含关键词的歌曲列表。 环境搭建：​ 全体成员统一安装并配置开发环境，包括： 后端/数据库：​ Visual Studio, .NET SDK, SQL Server, SSMS。 前端：​ VS Code, Node.js, Vue CLI。 协作工具：​ Git (如GitHub/GitLab), 接口管理工具 (如Apifox/Postman)。 技术选型与原型设计 (第2周)： 技术验证： 后端（林梓博）验证ASP.NET Core Web API项目创建、连接SQL Server数据库。 前端（唐彬程、唐家炫）验证Vue项目创建、Axios网络请求库的使用。 前后端共同验证一个简单的“Hello World” API调用流程。 原型设计： 使用墨刀工具，绘制系统高保真原型。 移动端（唐家炫主导）：​ 设计小程序主界面，包含搜索栏、分类标签、歌曲列表、播放控制栏、个人中心等页面。 PC管理端（唐彬程主导）：​ 设计后台管理界面，包含登录页、数据看板、歌曲管理（增删改查）、用户管理、歌单审核等页面。 召开评审会，确认原型与核心交互流程。 第二阶段：系统设计与核心框架搭建 (第3-5周) 目标：​ 完成数据库与后端基础框架搭建，实现前后端通信。 数据库设计与后端基础框架 (第3周)： 数据库设计（林梓博）： 根据功能需求，绘制完整的数据库ER图。 设计并创建核心数据表，包括：用户表(Users)、歌曲表(Songs)、歌手表(Singers)、歌单表(Playlists)、点播记录表(PlayRecords)、分类表(Categories)等。 编写建表SQL脚本，在SQL Server中执行，建立初始数据库。 后端框架（林梓博）： 创建ASP.NET Core Web API项目。 配置数据库连接字符串，集成Entity Framework Core作为ORM框架。 搭建项目分层架构（如Controller, Service, Repository）。 实现全局异常处理、请求响应模型封装。 接口规范与基础模块开发 (第4周)： 接口约定（全体）：​ 前后端共同制定RESTful API接口规范文档，明确请求方法、URL、参数、响应格式。 后端开发（林梓博）： 实现用户相关的核心API：注册(/api/auth/register)、登录(/api/auth/login)。 实现基础的JWT身份认证与授权框架。 前端框架搭建（唐彬程、唐家炫）： PC端与移动端分别初始化Vue项目。 配置路由(Vue Router)、状态管理(Vuex/Pinia)、UI组件库(如Element UI for PC, Vant Weapp for 小程序)。 封装统一的API请求模块(使用Axios)。 实现登录、注册页面，并与后端对应API进行连通性测试。 核心业务模块启动 (第5周)： 后端开发（林梓博）：​ 开发歌曲管理相关的基础API： 获取歌曲列表 (GET /api/songs) 添加新歌曲 (POST /api/songs) 修改歌曲信息 (PUT /api/songs/{id}) 删除歌曲 (DELETE /api/songs/{id}) PC前端开发（唐彬程）：​ 开发对应的歌曲管理界面，实现歌曲的列表展示、条件查询、新增、编辑、删除等操作，并与后端API对接。 第三阶段：核心功能开发与实现 (第6-12周) 目标：​ 分模块完成系统所有核心功能。 歌曲模块与点播功能实现 (第6-8周)： 后端（林梓博）： 完成“歌曲分类与检索”API：支持按歌曲名、歌手、语种、风格的模糊查询和多条件组合筛选​ (GET /api/songs/search)。 完成“歌曲信息展示”API：返回歌曲详情，包括歌词、MV链接、歌手介绍等 (GET /api/songs/{id})。 移动前端（唐家炫）： 实现小程序主页面：歌曲列表展示、分类标签切换、搜索框。 实现歌曲详情页，展示完整信息。 实现“点播与歌单管理”基础功能：点歌（加入播放队列）、将歌曲加入“我的收藏”歌单。 歌单、推荐与用户中心开发 (第9-10周)： 后端（林梓博）： 开发歌单管理API：创建歌单、向歌单添加/移除歌曲、获取用户个人歌单。 开发点播记录API，用于记录用户历史。 启动智能推荐模块：开发基于用户历史记录的简单推荐API（如“猜你喜欢”）。 移动前端（唐家炫）： 实现“我的”页面：展示个人资料、我的歌单、点播历史。 实现歌单的创建、查看、管理功能。 集成推荐API，在首页展示“推荐歌单”或“热门榜单”。 后台管理功能深化 (第11-12周)： 后端（林梓博）：​ 开发后台管理所需API： 用户管理API（查询用户列表、禁用/启用账号）。 数据统计API（如每日点歌量、热门歌曲排行）。 PC前端（唐彬程）： 开发用户管理界面。 开发数据统计仪表盘，以图表形式展示运营数据。 完成后台所有页面的权限控制（根据管理员角色显示不同菜单）。 第四阶段：系统集成、测试与优化 (第13-16周) 目标：​ 将所有模块整合，进行系统化测试与性能调优。 前后端全面联调与功能测试 (第13-14周)： 集成联调（全体）：​ 将前后端所有功能模块集成到同一开发/测试环境。 功能测试（赵汝彬主导，全体参与）：​ 根据第一阶段的功能点列表，进行端到端测试。测试用例需覆盖所有正常和异常流程。 缺陷修复：​ 建立Bug管理清单，跟踪并修复联调中发现的接口错误、数据不一致、功能缺失等问题。 系统测试与性能优化 (第15周)： 性能测试（林梓博主导）：​ 使用工具对核心API（如搜索、歌曲列表）进行压力测试，优化慢SQL查询，增加数据库索引。 安全测试：​ 检查常见安全漏洞，如SQL注入、XSS攻击、权限越位。 用户体验测试：​ 进行可用性测试，优化前端页面加载速度、交互流畅性。 移动端适配：​ 确保小程序在不同型号手机上的兼容性。 Bug修复与部署准备 (第16周)： 最终修复：​ 集中修复测试阶段遗留的所有问题。 部署准备： 后端：准备生产环境配置文件，打包发布文件。 前端：对项目进行构建优化，生成生产环境代码。 数据库：准备数据库初始化脚本。 撰写部署文档：​ 编写详细的系统部署手册。 第五阶段：文档撰写、验收与答辩 (第17-18周) 目标：​ 完成项目交付物，准备最终答辩。 项目文档整理 (第17周， 赵汝彬主导)： 整理并完善全套项目文档，包括：《详细设计说明书》、《数据库设计文档》、《API接口文档》、《用户手册（PC端/移动端）》、《测试报告》、《部署与维护手册》。 打包最终的可运行系统（源代码、数据库脚本、部署包）。 - 五、实验结果 - 六、实验心得 通过本次《WEB项目实训开发》课程中为期18周的“声域友”KTV点歌系统开发项目，我作为项目组长，深刻体会了完整软件项目开发流程的严谨性与团队协作的重要性。 整个开发过程严格遵循软件工程规范，从需求分析与技术预研开始，我们明确了功能模块，并使用墨刀工具设计了高保真原型，为后续开发奠定了清晰的蓝图。在系统设计与搭建阶段，我们制定了统一的接口规范，并采用Vue前端、ASP.NET Core后端、SQL Server数据库的技术栈，成功搭建了前后端分离的系统框架。核心功能实现是最大的挑战，我们分工合作，依次攻克了歌曲点播、歌单管理、智能推荐、后台管理等模块，深刻理解了如何将理论知识与实际操作相结合。进入系统集成与测试阶段，我们进行了全方位的功能、性能和安全测试，并不断修复问题、优化性能，使我认识到测试是保障软件质量不可或缺的环节。最后，文档撰写与整理工作锻炼了我们的总结与表达能力，确保了项目的可维护性与可交付性。 通过此次实训，我们不仅巩固了专业知识和技能，更在实践中提升了项目管理、团队沟通和解决复杂工程问题的综合能力。这是一次从理论到实践、从个人学习到团队协作的宝贵成长经历。 |  |  |  |  |  |

注：实验成绩90-100分：优秀，80-89分：良好，70-79分：中等，60-69分：及格，60分以下不及格。